Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Resumen del avance proyecto APT TAG OK 2.0 es la evolución de una aplicación para conductores que controlaba los cobros de peaje del TAG, convertida en un asistente integral del vehículo. En esta Fase 2 se ha completado de manera exitosa la construcción de la totalidad de los módulos comprometidos, operando sobre un backend estructurado en Supabase (PostgreSQL con seguridad RLS) y un frontend en Flutter, complementados por un componente transversal de Registro Inteligente con Inteligencia Artificial. Actividades realizadas a la fecha: - Se estructuró y consolidó la base de datos en Supabase, configurando esquemas relacionales, autenticación y políticas de seguridad por fila (RLS). - Se construyó por completo el módulo Mi Vehículo (ficha, patentes chilenas y documentos legales con semáforo de vencimientos). - Se implementó y validó el componente de Registro Inteligente utilizando la API de Inteligencia Artificial, asegurando el flujo de lectura, revisión y confirmación obligatoria del usuario. - Se completaron con éxito los módulos operativos de Mantenciones, Estacionamientos (con cronómetro y GPS) y Combustible (con cálculos de rendimiento y bitácora de costos). - Se desarrolló e integró al 100% el Dashboard "Mi Auto", el panel analítico y la sección de Beneficios comerciales, consolidando un ecosistema unificado para el conductor. - Se mantiene la documentación técnica actualizada y el control de versiones en GitHub con la participación activa de todo el equipo. - Próximos pasos: Iniciar formalmente la etapa de pruebas finales de calidad (QA) y empaquetamiento del entregable de cara a la defensa institucional de noviembre. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: En la Fase 2 desarrollar una aplicación que centralice la gestión del vehículo del conductor (documentos, mantenciones, estacionamientos, combustible y beneficios) y reduzca el ingreso manual de datos mediante Inteligencia Artificial, manteniendo siempre la confirmación del usuario |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | - Documentación de análisis y diseño: Se incluyen los requerimientos, las historias de usuario, los 20 casos de uso, el diagrama de arquitectura (Flutter/Firebase/Mapbox) y el diccionario de datos. Estos documentos evidencian el análisis técnico previo. - Desarrollo de módulos: Se presentan capturas y evidencias funcionales del módulo Mi Vehículo, el motor de extracción por IA y la Bitácora de Mantenciones, correspondientes a los Sprints 2 y 3. - Código fuente y control de versiones: El repositorio en GitHub contiene el código fuente heredado y las nuevas ramas de desarrollo, evidenciando los commits de los tres integrantes del equipo. - Seguimiento y validación con el cliente: Se dispone de las actas de reunión y demostraciones (Sprint Reviews) realizadas con Grupo Sentte. - Gestión y planificación del proyecto: Se consideran la Carta Gantt, el Plan de Riesgos y la Matriz RACI, que demuestran la aplicación de Scrum y la distribución de responsabilidades. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Sprint 1 – Análisis de requerimientos y diseño UX/UI. | Elaboración de requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, diagrama de arquitectura, historias de usuario y mockups de las interfaces. . | Google Drive, Figma, herramientas de documentación y diagramación. | 14 – 27 sep. | Ignacio Rivera | .Se definieron las funcionalidades del sistema y se diseñaron los wireframes/mockups de los módulos de la Fase 2. | Completado | Se priorizó el flujo visual de confirmación asistida para que el usuario valide intuitivamente lo que extrae la IA. |
| Sprint 1 – Arquitectura y modelado de datos. | Elaboración del diagrama de arquitectura del software y de los modelos relacional y lógico de la base de datos. | Herramientas de modelado, Supabas, esquemas JSON. | 14 – 27 sep. | Tomás Ortega | Se estableció la estructura técnica del sistema y la organización de los datos necesarios para implementar las funcionalidades. | Completado | Se generaron servicios independientes por API interna para no generar conflictos con el código antiguo de la Fase 1. |
| Sprint 1 – Planificación y gestión del proyecto. | Elaboración de Carta Gantt, Plan de Riesgos, Matriz RACI y actas de reuniones con el cliente. | Google Drive, herramientas de planificación y documentación, Excel. | 14 – 27 sep. | Diego Abarza | Se organizaron las actividades, los plazos, las responsabilidades y los riesgos del proyecto, limitando el desarrollo a días hábiles. | Completado | Se consideraron los acuerdos y observaciones del cliente para organizar el trabajo. |
| Sprint 2: Mi Vehículo y Registro Inteligente con IA. | Desarrollo de las funcionalidades de gestión vehicular, documentos y registro asistido por IA (Gemini API). | Flutter, Dart, Supabase Auth/DB, API de Gemini, GitHub. | 28 sep. – 11 oct. | Ignacio (Diseño), Tomás (Backend), Diego (IA/Integración) | Despliegue de la bóveda documental y escáner transversal de fotos/PDFs. | Completado | Se utilizaron respuestas estáticas (mockups JSON) temporalmente para no agotar la cuota de la API de IA durante el desarrollo. |
| Sprint 3: Mantenciones. | Desarrollo del registro, edición, consulta e historial de mantenciones, costos y kilometraje | Flutter, Dart, Supabase DB, GitHub. . | 12 – 25 oct. | Ignacio (Diseño), Tomás (Backend), Diego (IA/Integración) | Desarrollo del registro, historial, costos y programación de próximas mantenciones por fecha o kilometraje | Completado | Se están completando las pruebas cruzadas antes de la presentación formal del 25 de octubre. |
| Sprint 4: Estacionamientos y Combustible | Desarrollo de las funcionalidades para registrar estacionamientos (con cronómetro y GPS), cargas de combustible y gastos asociados. | Flutter, Dart, Mapbox API, Supabase, GitHub. | 26 oct. – 8 nov. | Ignacio (Diseño), Tomás (Backend), Diego (IA/Integración) | Módulos de movilidad y control de gastos diarios completados anticipadamente. | Completado | la precisión de la geolocalización para los registros. |
| Sprint 5: Beneficios, Dashboard y notificaciones. | Desarrollo de la sección de beneficios, el Dashboard unificado "Mi Auto" y su integración completa con los módulos anteriores. | Flutter, Dart, Firebase, panel web administrativo, GitHub. | 9 – 22 nov. | Ignacio (Diseño), Tomás (Backend), Diego (Integración) | Catálogo de beneficios, vistas analíticas y panel del Dashboard estructurados y operando al 100%. | Completado | Se priorizó el desarrollo temprano del panel de control para consolidar las métricas de todos los módulos de forma anticipada. |
| Cierre del proyecto. | Pruebas finales, correcciones de bugs, documentación técnica, validación con el cliente y preparación de la entrega final. | Aplicación TAG OK, GitHub, Drive, herramientas de pruebas. | 23 – 29 nov. | Equipo completo | Etapa destinada a consolidar las evidencias y preparar la entrega final del portafolio. | En curso (Preparativos iniciales) | Se han adelantado pautas de prueba gracias al cierre anticipado de los Sprints de desarrollo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El avance del proyecto se ha visto altamente facilitado por la clara asignación de responsabilidades técnicas (Tomás en Backend/Supabase, Ignacio en Frontend/UI y Diego en Arquitectura/IA) y por la excelente sinergia al trabajar sobre una arquitectura robusta. Pudimos adelantar y cerrar de forma exitosa tanto los módulos de movilidad (Sprint 4) como el portal de beneficios y el Dashboard analítico (Sprint 5) antes de los plazos iniciales. Las dificultades técnicas asociadas al consumo de la API de IA y la adaptación del código heredado se mitigaron oportunamente con entornos aislados y mocks de prueba.

Actividades ajustadas o eliminadas: Debido al alto rendimiento del equipo y a la eficiencia en la integración con Supabase, logramos adelantar y completar por completo las tareas correspondientes al Sprint 4 y Sprint 5. No ha sido necesario eliminar ninguna actividad del plan de trabajo original, manteniendo íntegro y superado el alcance funcional comprometido con Grupo Sentte.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A la fecha actual, la totalidad de los módulos de desarrollo de la aplicación (Mi Vehículo, Mantenciones, Estacionamientos, Combustible, Dashboard y Beneficios) se encuentran completados. Las únicas tareas pendientes corresponden al proceso formal de pruebas de aseguramiento de calidad (QA) y la consolidación de la memoria final previa a la entrega de noviembre. No existen retrasos de calendario.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.