|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo -R Sí, he logrado cumplir con la mayoría de las actividades en los tiempos definidos. A la semana 11 hemos completado la Fase 1 y los primeros sprints, y actualmente estamos trabajando en el Sprint 4 de estacionamientos y combustible. Mi aporte ha estado principalmente en la documentación del proyecto, además de participar en la revisión y definición de las funcionalidades de la aplicación. Lo que queda pendiente son detalles de pulido y pruebas del funcionamiento de la app, que haremos ahora que debemos entregar una APK demo con todo lo desarrollado hasta el momento. Entre los factores que han facilitado el desarrollo está la organización por sprints, que nos permite avanzar por partes, y la buena coordinación del equipo, con roles distribuidos que nos permiten avanzar en paralelo entre desarrollo y documentación. Entre los factores que han dificultado el desarrollo, destaco la definición de cómo implementar ciertas funciones respetando la estructura solicitada, como el historial de registros y la posibilidad de ingresar datos de forma manual. También me costó un poco ordenar y completar algunos documentos, ya que había que mantenerlos consistentes con los cambios que iba teniendo la aplicación. Lo hemos ido resolviendo revisando los requisitos y ajustando tanto el diseño como la documentación, sin afectar los plazos

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? -R Las dificultades las he enfrentado revisando con mi compañero los requisitos y la estructura solicitada antes de avanzar, para asegurarnos de que las funciones queden como se pidió. En la documentación, he ido actualizándose a medida que la aplicación cambia, para no acumular correcciones al final. De aquí hasta el cierre planeo mantener esa coordinación, probar la aplicación para detectar detalles pendientes y reservar tiempo para revisar los documentos antes de cada entrega. Además, la entrega de la APK demo nos permitirá mostrarle al cliente lo que llevamos y recibir su opinión para ajustar lo que sea necesario.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, aunque con aspectos por mejorar. Mi aporte ha estado principalmente en la documentación del proyecto, donde he procurado mantener los documentos ordenados, completos y coherentes con los avances de la aplicación. Destaco mi compromiso y responsabilidad: cuando hay que cumplir con tareas o entregas, me organizo y las abordo dando el máximo esfuerzo para que queden bien terminadas. Como aspecto a mejorar, reconozco que he tenido un contacto más limitado con el desarrollo directo del código de la aplicación. Para esta última etapa, me propongo interiorizarme más en esa parte: revisar el código junto a mi compañero, comprender cómo se implementan las funcionalidades y colaborar en las pruebas de la app. Así podré aportar de manera más integral al proyecto y fortalecer mis competencias técnicas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una inquietud que me queda es cómo será la retroalimentación del cliente después de recibir la APK demo, ya que hasta ahora solo hemos tenido contacto con ellos una vez, al inicio, cuando nos indicaron sus requerimientos. Me gustaría saber si, una vez que revisen la demo, podremos coordinar una instancia de consulta con ellos para confirmar que las funciones, como el historial de registros y el ingreso manual de datos, cumplen con lo que esperan.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, considero que las actividades deben ser redistribuidas. Actualmente un solo compañero está asumiendo la mayor parte de la carga de desarrollo del código, y aunque al principio pensé que no representaba tanta carga, hace poco me di cuenta de que no era lo correcto. No quiero que me regalen nada: aunque reconozco que quizás es un poco tarde para hacer este cambio, aún quiero dar el 100% de mi esfuerzo y aportar de manera más equitativa al proyecto. En cuanto a nuevas actividades, me gustaría involucrarme más en el desarrollo de los módulos que aún faltan, es decir, el dashboard y la sección de beneficios. Además, quisiera aportar con el diseño de la aplicación, proponer ideas innovadoras y encargarme de realizar pruebas, para aliviar la carga de mi compañero y contribuir de forma más directa al desarrollo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo con una nota 4,0. No es porque el grupo haya funcionado mal, sino por la distribución de tareas que ya comenté: mientras mi otro compañero y yo nos hemos enfocado en los documentos, Diego Abarza se ha encargado del código, y siento que eso no es lo correcto, ya que todos tenemos más que aportar. Como aspecto positivo, quiero destacar el aporte de Diego Abarza, que ha sido fundamental: sin su trabajo probablemente estaríamos atrasados en las entregas. Como aspectos a mejorar, lo digo por mí y por mi otro compañero: necesitamos tener una presencia más constante en el proyecto. En mi caso, durante un tiempo trabajé los fines de semana, terminaba agotado y los lunes no asistía mucho a clases, lo que me dejó algo desconectado del avance. Sé que puedo entregar más, y aunque pueda ser un poco tarde, nunca es tarde para mejorar: aportaré todo lo que pueda en lo que queda del proyecto, incluso más de lo que he aportado hasta ahora